图1.1 施工单位提出变更详细流程图

图1.2 监理单位提出变更详细流程图

图1.3 建设单位提出变更详细流程图

# Text boxes

参与标段建立后，变更、签证及月度计量的实施工作。

注：设计单位仅注册账号而已，不参与项目监管，其目的是完善标段信息。

不通过

不通过

建立

通过

提交

同意

同意

同意

同意

提交

通过

通过

同意

通过

提交

提交

通过

通过

通过

提交

项目立项

建设单位项目负责人审核

建设单位分管领导审核

造价站审核

建设单位项目负责人申请图纸审查

审图办审核

建设单位项目负责人建立标段信息

建设单位分管领导审核

造价站审核

建设单位项目负责人对标段进行责任人分配

施工单位项目经理提交月度计量

监理单位项目总监审核

建设单位审核

跟踪审计单位审核

造价站审核

通知财政局

提出变更、签证

施工单位项目经理提出变更

(详情请见图1.1)

监理单位项目总监提出变更

(详情请见图1.2)

建设单位现场经办人提出变更

(详情请见图1.3)

造价站审核

建设单位主账号

主账号登入监管系统并完善本单位、人员信息

监理单位项目总监

施工单位项目经理总监

总

流

程

图

造价咨询单位技术负责人

建设、监理、施工、设计、造价咨询等企业单位网站注册单位主账号

同意

提交

同意

同意

同意

提交

提交

提交

通过

提交

局属项目

非局属项目

通过

局属项目

非局属项目

通过

提交

提交

提交

施工单位C013表

监理单位C012表

建设单位现场经办人C011表表

建设单位项目负责人

造价站审核

监理变更指令A010表

造价站审核

施工单位报验B51表

监理复查意见

施工单位报审BB表

监理单位审核BS表

建设单位现场经办人初审BS表

造价站审核

施工单位上传书面工程计量报审表

结束

建设单位项目负责人审核BS表

提交

同意

同意

同意

提交

提交

提交

同意

提交

局属项目

非局属项目

同意

局属项目

非局属项目

同意

提交

监理单位提交C012表

造价站审核

监理变更指令A010表表

造价站审核

施工单位报验B51表

监理复查意见

施工单位报审BB表

监理单位审核BS表

造价站审核

施工单位上传工程计量报审表

结束

提交

建设单位现场经办人C011表表

建设单位项目负责人

同意

建设单位现场经办人初审BS表

建设单位项目负责人审核BS表

提交

同意

同意

同意

提交

提交

提交

同意

提交

局属项目

非局属项目

同意

局属项目

非局属项目

同意

提交

建设单位现场经办人C011表

建设单位项目负责人

造价站审核

监理变更指令A010表

造价站审核

施工单位报验B51表

监理复查意见

施工单位报审

监理单位审核BS表

造价站审核

施工单位上传工程计量报审表

结束

同意

建设单位现场经办人初审BS表

建设单位项目负责人审核BS表